А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВЕРХНЕПОГРОМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО   РАЙОНА   ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    09 сентября 2016 г. 	№   63

Об утверждении программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры  Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на период 2016 – 2028 гг.

Руководствуясь  Постановлением  Правительства РФ от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам  комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»; Градостроительного  кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015г.)  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области на период 2016 – 2028 гг.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Верхнепогроменского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Верхнепогроменского сельского поселения Королёву Анну Михайловну.

Глава Верхнепогроменского

сельского поселения	К.К. Башулов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации Верхнепогроменского сельского

поселения

от 09.09. 2016 г. № 63

Программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Верхнепогроменского сельского поселения

Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области

на период до 2028 года

2016 год

Оглавление

1.	Паспорт программы	5

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.	6

2.1 Анализ положения Верхнепогроменского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации, а также положения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	6

2.2 Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории поселка, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса	6

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	9

2.4 Характеристика сети дорог поселка, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог	9

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Верхнепогроменском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)	12

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	12

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	13

2.8 Анализ уровня безопасности дорожного движения	13

2.9 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	13

2.10 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения	14

2.11 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения	15

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения	16

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения	16

3.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения	17

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	17

3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения	17

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	18

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения	20

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	20

4. Принципиальные	варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	20

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры	20

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	20

5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	20

5.3 Мероприятия	по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	20

5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	21

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	21

5.6 Мероприятия по развитию сети дорог Верхнепогроменского сельского поселения	21

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий  развития транспортной инфраструктуры                                                                                                                           22

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры              23

6. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Верхнепогроменского сельского поселения	23

# Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Верхнепогроменского сельского поселения на период до 2028 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015 г.) |
| Заказчик Программы: | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения Местоположение: 404167, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, с.Верхнепогромное, ул. Центральная, д.37 |
| Разработчик Программы: | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения Местоположение: 404167, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, с.Верхнепогромное, ул. Центральная, д.37 |
| Цели и задачи Программы: | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Верхнепогроменского сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Верхнепогроменского сельского поселения; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Верхнепогроменского сельского поселения; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью Верхнепогроменского сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), с 70% в 2016 году до 40% в 2021 году; |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры: | - Разработка проектно-сметной документации; - Приобретение материалов и ремонт дорог. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2016-2028 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Источники и объемы финансирования: - средства местного бюджета: 2016г. - 0,00 тыс. рублей, 2017г.- 400,00 тыс.рублей, 2018г. – 300 тыс.рублей, 2019г. – 250 тыс.рублей, 2020г. – 200 тыс.рублей, Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021 - 2028 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | К концу реализации Программы: - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Верхнепогроменского сельского поселения; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Верхнепогроменского сельского поселения; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры Верхнепогроменского сельского поселения. |

# 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

# 2.1 Анализ положения Верхнепогроменского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации, а также положения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Верхнепогроменское сельское поселение расположено в границах Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.

Граница Верхнепогроменского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 05.04.2005г. № 1040-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Среднеахтубинского района и муниципальных образований в его составе».

Верхнепогроменское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере – с Рахинским сельским поселением;

- на востоке - с Краснооктябрьским сельским поселением;

- на юге – с Красным сельским поселением Среднеахтубинского района и территорией городского округа г. Волжский;

- на западе - Дубовским муниципальным районом - (по акватории Волгоградского водохранилища).

Удаленность от г. Волгограда - 60 км., от районного центра -  50 км.

Численность населения составляет 2193 человек.

Общая площадь поселения  2,650 кв.м.

Климат на территории поселения резко континентальный, засушливый.

В настоящее время транспортное сообщение с с.Верхнепогромное, осуществляется по автомобильной дороге Волгоград – Энгельс.

До аэропорта г. Волгоград — 87 км.

# 2.2 Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории поселка, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

    - Население

Численность населения Верхнепогроменского сельского поселения согласно фактическим данным за 2015 год составила 2188 человек (таблица 2.2.1.).

Население Верхнепогроменского сельского поселения в период 2013-2015 гг. имеет   тенденцию к росту, которая обусловлена в большей степени процессами естественного прироста населения, строительством и введением в строй новых домовладений.

Таблица 2.2.1. Численность населения Верхнепогроменского сельского поселения

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | Средний темп прироста за 2013-2015 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Верхнепогроменского с.п. | 2175 | 2182 | 2188 | 0,81 |

    - Производство

На территории Верхнепогроменского сельского поселения отсутствуют градообразующие предприятия. Ранее на территории поселка функционировал совхоз ОАЗТ «Орошаемое», в настоящее время он  не существует.

Основным направлением деятельности хозяйств является овощеводство.

Одним из видов экономической деятельности поселка в настоящее время является розничная торговля.

    - Малое и среднее предпринимательство

Поскольку розничная торговля является одним из ключевых видом экономической деятельности Верхнепогроменского сельского поселения, на его территории функционируют большое количество малых и средних предприятий и организаций, оказывающих свою деятельность в сфере розничной торговли (таблица 2.2.3.1.).

Таблица 2.2.3.1. Данные о количестве предприятий и организаций, оказывающих свою деятельность в сфере розничной торговли

| № п/п | Наименование торговых объектов | Количество объектов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазины: | 0 |
| 1.1 | Продовольственные | 0 |
| 1.2 | Непродовольственные | 0 |
| 1.3 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 5 |
| 2 | Павильоны: | 0 |
| 2.1 | Продовольственные | 0 |
| 2.2 | Непродовольственные | 0 |
| 2.3 | Павильоны со смешанным ассортиментом товаров | 3 |
| 3 | Киоски: | 0 |
| 3.1 | Продовольственные | 0 |
| 4 | Палатки (ларьки, торговые места): | 0 |
| 4.1 | Смешанный ассортимент | 0 |
| 5 | Аптеки: | 0 |
| 6 | Итого: | 8 |

Общий объем торговой площади муниципального образования составляет                173,9 м².

    - Инвестиции

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на территории Верхнепогроменского сельского поселения  составил (тыс.рублей):

2015г		97,000

2016г		100,000	прогноз

2017г		200,000	прогноз

2018г		300,000	прогноз

2019г		400,000	прогноз

Финансы

Бюджет Верхнепогроменского сельского поселения формируется большей частью за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) 74% , а также собственных доходов 26%.

Бюджет Верхнепогроменского сельского поселения за 2015 год по доходам составил 10 211,3 тыс. руб.

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2015 год 2614,0 тыс. руб.,  удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2015 году составил 26 %, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 74 %.

Бюджет Верхнепогроменского сельского поселения в 2015 году по расходам исполнен в сумме 9974,5 тыс.  рублей.

    - Здравоохранение

Амбулаторно-поликлиническую (первичную медико-санитарную помощь и первичную специализированную помощь), стационарную, неотложную помощь жителям Верхнепогроменского сельского поселения оказывает ФАП, относящийся к государственному бюджетному учреждению здравоохранения  «Среднеахтубинская ЦРБ».

    - Образование

В сфере образования в настоящее время в Верхнепогроменского сельском поселении  функционирует:

- Дошкольное образовательное учреждение МОУ СОШ с.Верхнепогромное смешанная дошкольная группа;

- МОУ СОШ с.Верхнепогромное;

Численность детей в дошкольном образовательном учреждении за 2015 год 29 чел.,  в 2016г – 25 человек.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях за  2015 год составила 139 чел.,  в 2016г -136 чел.

Культура

Сеть учреждений культуры Верхнепогроменского сельского поселения представлена следующими объектами:

МКУК «Верхнепогроменский СДК»

    - Физическая культура и спорт

Для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры, проведения оздоровительных и спортивных мероприятий, МКУК Верхнепогроменский СДК» Верхнепогроменского сельского поселения на мероприятия в области физической культуры и спорта заложено 20 тысяч рублей.

    - Сведения о существующей градостроительной деятельности на

- территории Верхнепогроменского сельского поселения

Общая площадь жилых помещений в Верхнепогроменском сельском поселении по данным за 2015 год составляет 32,4 тыс. м2, многоквартирных домов нет.

Материал изготовления домов – кирпич, деревянные панели, ж/б панели,  шлакоблок, панельно-блочные дома. Весь жилищный фонд оборудован индивидуальным отоплением, обеспеченность централизованным электроснабжением, водоснабжением. Водоотведение в поселение отсутствует, используются индивидуальные септики.

Наибольшую долю жилищного фонда (12%) занимают дома с износом до 30%. Домов со степенью износа свыше 70% нет.

Жилищный фонд поселения пополняется за счет индивидуального строительства.

    - Транспортная инфраструктура

В настоящее время транспортные потребности жителей и организаций на территории Верхнепогроменского сельского поселения реализуются средствами автомобильной дороги.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах территории поселка.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- Объекты социальной сферы;

- Объекты культурной и спортивной сферы;

- Объект дошкольного и школьного образования;

- Объекты трудовой занятости населения.

Учитывая компактность территории поселка, потребность внутри поселковых перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорта либо в пешем порядке. Межселенные и межрегиональные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта, такси, автобусов.

# 2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

Автомобилизация поселка (260 единиц/1000 человек в 2015 году) оценивается как средняя (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено компактностью застройки поселка  и близостью к областному центру.

Улично-дорожная сеть

Сложившаяся улично-дорожная сеть Верхнепогроменского сельского поселения компактна.

Основой транспортной схемы являются улицы Центральная, Прифермская, Комарова они обеспечивают транспортную связь улиц и общественного центра с внешними дорогами. Второстепенные дороги проходят в основном в широтном направлении и связывают вышеуказанные улицы.

# 2.4 Характеристика сети дорог поселка, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно – транспортная сеть Верхнепогроменского сельского поселения состоит из дорог IV категории, предназначенных для не скоростного движения с двумя полосами движения шириной полосы 5 метров. В таблице 2.4.1., приведен перечень муниципальных дорог с.Верхнепогромное, п.Волжанка и п.Звёздный. Скоростной режим движения на дорогах поселения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 20 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Рисунок 2.4.1. Перечень дорог Верхнепогроменского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Наименование дороги | Категория дороги | Свидетельство №/дата | Протяженность дороги, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Центральная | IV | - | 0,9 |
| 2 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Прифермская | IV | - | 0,3 |
| 3 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Грачева | IV | - | 0,72 |
| 4 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Зеленая | IV | - | 1,45 |
| 5 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Молодежная | IV | От 15.02.16г № 34-34/02034/020/001/2016-8/2 | 1,3 |
| 6 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Совхозная | IV | - | 0,8 |
| 7 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Степная | IV | - | 1,5 |
| 8 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Борцов революции | IV | - | 1,5 |
| 9 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Уральская | IV | - | 0,72 |
| 10 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Яркина | IV | - | 1,1 |
| 11 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Набережная | IV | - | 1,7 |
| 12 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Садовая | IV | - | 0,72 |
| 13 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Комарова | IV | - | 0,9 |
| 14 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Северная | IV | - | 0,6 |
| 15 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Мира | IV | - | 0,7 |
| 16 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Южная | IV | - | 0,6 |
| 17 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Волжская | IV | - | 1,1 |
| 18 | с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Советская | IV | - | 0,55 |
| 19 | п.Волжанка | Автомобильные дороги ул. Солнечная, Садовая, Молодежная | IV | - | 1,5 |
| 20 | п.Звёздный | Автомобильная дорога с бетонным покрытием | IV | От 29.07.16г № 34-34/020-34/020/011/2016-968/1 | 0,47 |
| 21 | п.Звёздный | Автомобильная дорога с покрытием переходного типа | IV | От 29.07.16г № 34-34/020-34/020/011/2016-967/1 | 2,82 |
| 22 | п.Звёздный | Автомобильная дорога с асфальтным покрытием | IV | От 20.02.16г № 34-34/020-34/020/009/2016-221/2 | 4,7 |
| Итого: |  |  |  |  | 26,65 |

Дороги во всех населенных пунктах различаются по типу покрытия, информация о протяжённости дорог с распределением по типам покрытия представлена в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2. Состав дорог по типам покрытия

| № п/п | Тип покрытия | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 14,877 |
| 2 | Отсыпанные щебнем | 2,74 |
| 3 | Грунтовое (Неусовершенствованное) | 13,88 |
|  | Итого | 31,497 |

Дороги на территории Верхнепогроменского сельского поселения, переданы в собственность администрации поселения, на основании распоряжения Главы Администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области №1043-р от 18.12.2006 года «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Среднеахтубинский муниципальный район и вновь образованными в его составе муниципальными образованиями» передаточным актом.

Дорога по ул.Центральная в с.Верхнепогромное находится в ведении Волжского ДРСУ ГБУ ВО Волгоградавтодор и обслуживается этой организацией.

Обслуживание остальных дорог осуществляется администрацией Верхнепогроменского сельского поселения с привлечением подрядных организаций по муниципальным контрактам на выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Верхнепогроменского сельского поселения. В состав работ входит:

- Содержание муниципальных автомобильных дорог, включающие в себя работы по ремонту автомобильных дорог (отсыпка щебнем, асфальтовой крошкой, ямочный ремонт).

- Расчистка дорог от снега в зимний период;

- Нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки;

- Содержание перекрестков, пешеходных переходов.

- Монтаж/демонтаж искусственных неровностей для принудительного снижения скорости по соответствующему распоряжению Заказчика.

- Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорожных знаков в соответствии со схемой установки дорожных знаков предоставленной Заказчиком.

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.

# 2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Верхнепогроменского сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк Верхнепогроменского сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Состав парка транспортных средств представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Состав парка транспортных средств Верхнепогроменского сельского поселения

| № п/п | Тип | Марка* | Вид топлива (дизель, бензин) | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой | н/д | н/д | 38 | 40 | 53 |
| 2 | Легковой в т. ч. | н/д | н/д | 559 | 572 | 578 |
| 2.1. | -организации | н/д | н/д | 4 | 5 | 5 |
| 2.2. | -население | н/д | н/д | 555 | 567 | 573 |
| 3 | Автобусы | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  |  | 597 | 612 | 631 |

Детальная информация о характеристиках, представленных в таблице 2.5.1 видов автотранспорта, в том числе марках, видах используемого топлива, отсутствует.

В целом за период 2013 – 2015 годы, отмечается рост количества транспортных средств.

Стоит отметить, что за период с 2013 по 2015 годы, в Верхнепогроменском сельском поселении наблюдается рост уровня автомобилизации населения.

Таблица 2.5.2. Оценка уровня автомобилизации населения

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Верхнепогроменского сельского поселения тыс. чел. | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 555 | 567 | 573 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 252 | 258 | 260 |

Специализированные парковочные и гаражные комплексы в поселении отсутствуют.  Для хранения транспортных средств используются неорганизованные площадки. Временное хранение транспортных средств также осуществляется на дворовых территориях частных домовладений.

# 2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

В с.Верхнепогромное, п.Волжанка и п.Звездный, обслуживание населения общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по территории населенного пункта осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Движение маршрутных транспортных средств по расписанию, организовано в направлении г.Волжский - с.Верхнепогромное – г.Волжкий-р.п.Средняя Ахтуба и обратно, маршрутное такси № 251.

Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

# 2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов в с.Верхнепогромное имеется тротуар по ул.Центральная протяженностью 2,8 км, в п.Волжанка и п.Звёздный тротуары не предусмотрены.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории всего поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

# 2.8 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

По итогам 12 месяцев 2015 года на территории Верхнепогроменского сельского поселения дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано, что в целом положительно характеризует ситуацию в области организации дорожного движения.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

# 2.9 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в поселении, период с 2013 по 2015 годы выросло с 555 ед. до 573 ед. Предполагается дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселка и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах жилой застройки, где проходят в основном внутри квартальные дороги, прохождение маршрутов грузового автотранспорта в северной части поселка (см. п. 2.8.) без захода в  жилую зону, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта.

Учитывая сравнительно высокий уровень автомобилизации населения поселка, немаловажным является снижение уровня двигательной активности.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей поселка направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

# 2.10 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Верхнепогроменского сельского поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

- Слабое развитие улично-дорожной сети поселка;

- Низкое развитие автомобильного сервиса (СТО, мойки);

- Низкий уровень обеспеченности оборудованными местами хранения автомобильного        транспорта, парковочными местами и гаражами (многоквартирные дома).

Действующим генеральным планом поселка Верхнепогроменского сельского поселения предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь жилой застройки с общественным центром и местами приложения труда.

Основные решения генерального плана:

- реконструкцию и ремонт существующих дорог и улиц, которые в настоящее время имеют высокую степень износа или отсутствие твердого покрытия, но обеспечивают достаточную пропускную способность транспорта;

- постройку и ввод в действие новых объектов улично-дорожной сети  для совершенствования транспортного обслуживания населения и предприятий.

Планирование строительства и реконструкции улиц и дорог выполняют по этапам.

Категории улиц и дорог населенных пунктов установлены в Генеральном плане в соответствии со СП 42.13330.2011 и СНиП 2.05.02-85.

Расчётные параметры улиц и дорог поселения.

| Категория дороги (улицы) | Ширина в красных линиях (земляного полотна), м | Ширина проезжей части, м | Число полос движения | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина тротуара (обочин), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 20 | 7 | 2 | 60 | - |
| Главная улица | 20 | 7 | 2 | 40 | 1,5-2,25 |
| Основная улица в жилой застройке | 15 | 6 | 2 | 40 | 1-1,5 |
| Второстепенная улица в жилой застройке | 10 | 5,5 | 2 | 30 | 1 |

В соответствии со СП 42.13330.2011  инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию. На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях. В тоннелях допускается прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

По состоянию на 01 января 2016 г., по ряду объективных причин, мероприятия в части развития улично-дорожной сети, предусмотренные генеральным планом реализованы частично.

# 2.11 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015);

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Генеральный план, Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, Утвержден решением сельской Думы Верхнепогроменского сельского от 23.12.2013г. № 93/232.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключенным по результатам проведения аукционов, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

# 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

# 3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Верхнепогроменского сельского поселения

В существующем генеральном плане Верхнепогроменского сельского поселения, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в Верхнепогроменском сельском поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2023 г.) составит 2694 человек,

В связи с тем, что фактическая численность населения Верхнепогроменского сельского поселения в 2015 году составила 2188 чел., принять расчетную численность населения по генеральному плану не представляется возможным.

Прогноз изменения численности населения муниципального образования Верхнепогроменского сельского поселения на период до 2028 года построен на основе фактических данных о численности населения поселения, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения Верхнепогроменского сельского поселения представлен в таблице.3.1.1.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Таблица.3.1.1. Прогноз изменения численности населения Верхнепогроменского сельского поселения

| № | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Верхнепогроменского сельского поселения | 2193 | 2195 | 2197 | 2200 | 2202 | 2204 | 2206 | 2208 | 2210 | 2212 | 2214 | 2216 |

Объемы планируемого жилищного строительства

Проекты на строительство многоквартирных домов не разрабатывались.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Верхнепогроменском сельском поселении не планируется.

# 3.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов вряд ли претерпят значительные изменения.

# 3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным Верхнепогроменским сельским поселением, не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта, в границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан.

# 3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо - и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети Верхнепогроменского сельского поселения, в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети.

Протяженность реконструированных дорог составит 1,3 км, вновь построенных дрог не планируется.

# 3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

С учетом прогноза изменения численности населения количество автомобилей у населения к расчетному сроку составит 677 единиц, что на 37% больше чем в 2013 году. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения Верхнепогроменского сельского поселения представлен в таблице 3.5.1.

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы. Потенциально в зону риска попадают перекресток ул. Центральная и ул. Школьная.

| № п/п | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Верхнепогроменского сельского поселения, тыс. чел. | 2,193 | 2,193 | 2,195 | 2,197 | 2,200 | 2,202 | 2,204 | 2,206 | 2,208 | 2,210 | 2,212 | 2,214 | 2,216 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 580 | 587 | 595 | 603 | 611 | 619 | 627 | 635 | 643 | 651 | 659 | 668 | 677 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 264 | 268 | 271 | 274 | 278 | 281 | 284 | 288 | 291 | 295 | 298 | 302 | 306 |

Таблица 3.5.1. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения

# 3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции на отсутствие аварий, в том числе с участием пешеходов, предполагается стабилизация аварийности в целом на уровне 0 случаев в год (к 2020 году) с незначительным ростом, связанным с увеличением количества транспортных средств.  Факторами, влияющими на  отсутствие аварийности, станут реализация разработанного проекта организации дорожного движения (ПОДД), а также выполнение работ по содержанию и текущему ремонту дорог Верхнепогроменского сельского поселения.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сохранить отсутствие аварийных ситуаций с участием пешеходов в ДТП.

# 3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 2.10.

# Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории Верхнепогроменского сельского поселения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

# 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

# 5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно – пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

# 5.6 Мероприятия по развитию сети дорог Верхнепогроменского сельского поселения

В целях повышения качественного уровня улично-дорожной сети Верхнепогроменского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по  реконструкции дорог Верхнепогроменского сельского поселения (таблица 5.6.1.).

Таблица 5.6.1. Мероприятия по развитию сети дорог Верхнепогроменского сельского поселения

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ямочный ремонт автодорог с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул. Комарова, Совхозная | Дорога IV категории | 1,3 |
| 2. | Ремонт автодороги с.Верхнепогромное | Автомобильная дорога ул.Молодежная | Дорога IV категории | 1,3 |
| 3. | Ямочный ремонт автодорог п.Волжанка | Автомобильные дороги п.Волжанка | Дорога IV категории | 1,5 |
| 4. | Подсыпка грунтовых дорог шлаковым щебнем п.Звездный | Автомобильные дороги п.Звездный | Дорога IV категории | - |
| 5. | Подсыпка грунтовых дорог шлаковым щебнем с.Верхнепогромное | Автомобильные дороги с.Верхнепогромное | Дорога IV категории | - |
| 6. | Проектирование и организация дорожного движения | Автомобильные дороги Верхнепогроменского сельского поселения | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 4,1 |

6.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | на весь период 2016-2028 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично-дорожной сети | январь 2018 | декабрь 2028 | 1200,00 | 1200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 800,00 | Бюджет Верхнепогроменского сельского поселения |
| 2. | Проектирование и организация дорожного движения | Безопасность дорожного движения | январь 2017 | декабрь 2020 | 350,00 | 350,00 | - | 200,00 | 100,00 | 50,00 | - | - | Бюджет Верхнепогроменского сельского поселения |
| 3. | Подсыпка грунтовых дорог шлаковым щебнем | Повышение качества улично-дорожной сети | январь 2017 | декабрь 2028 | 1000,00 | 1000,00 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | Бюджет Верхнепогроменского сельского поселения |

В результате анализа состояния улично-дорожной сети Верхнепогроменского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать бюджет поселения и  поступления от вышестоящих бюджетов.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

-повышение безопасности дорожного движения;

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность.

# 8.Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Верхнепогроменского сельского поселения

Администрация Верхнепогроменского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 13 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг.