А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВЕРХНЕПОГРОМЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО  РАЙОНА   ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 апреля 2015 г. № 26

Об утверждении Программы по благоустройству населенных пунктов Верхнепогроменского сельского поселения на 2015 год

В целях активизации работы по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Верхнепогроменского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемую Программу по благоустройству населенных пунктов Верхнепогроменского сельского поселения на 2015 год.

2. Постановление от 08 апреля 2014 года № 18 «О Программе благоустройства населенных пунктов Верхнепогроменского сельского поселения на 2014 год» признать утратившим силу.

3. Контроль исполнения постановления возложить на главного специалиста администрации Верхнепогроменского сельского поселения Шапкину Е.В.

Глава Верхнепогроменского

сельского поселения 						К.К.Башулов

Утверждена

постановлением администрации Верхнепогроменского

сельского поселения

от 01 апреля 2015г. № 26

П Р О Г Р А М М А

по благоустройству населенных пунктов

Верхнепогроменского сельского поселения на 2015 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Верхнепогромное |  |  |  |
| 1. | Уборка территории сельского парка | регулярно в течение года | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 2. | Организация вывоза мусора от населения | в течение года | Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 3. | Приведение в порядок памятников воинам и трибуны | до 5 мая 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 4. | Планировка грунтовых дорог по улицам и подъездной дороги к сельскому кладбищу | в течение года | Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 5. | Уборка территории гражданского кладбища от мусора | в течение года | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения; Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 6. | Посадка деревьев и кустарников | до 10 мая 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 7. | Ремонт остановочного павильона | до 1 мая 2015г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения; Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 8. | Проведение конкурсов «Лучшая улица», «Лучшее подворье» | до 20 сентября 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 9. | Завоз воды и песка на гражданское кладбище | до 10 апреля 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения; Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 10. | Очистка придорожной территории на въездной дороге в с.Верхнепогромное | до 1 мая 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения; Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 11. | Ликвидация стихийных свалок по ул.Набережная, ул.Совхозная, ул.Зеленая | до 1 мая 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения; Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 12. | Ремонт уличного освещения | до 1 октября 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 14. | Покраска газопровода | в течение года | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения; Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 15. | Ремонт изгороди гражданского кладбища | до 10 апреля 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения; Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| п.Волжанка |  |  |  |
| 1. | Планировка грунтовых дорог по улицам | в течение года | Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 2. | Заключение договоров и организация сбора и вывоза от придомовых территорий домовладений | в течение года | Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 3. | Посадка деревьев и кустарников | до 10 мая 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 4. | Ремонт остановочного павильона | до 1 мая 2015 г. | Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 5. | Проведение конкурсов «Лучшая улица», «Лучшее подворье» | до 20 сентября 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 6. | Ликвидация стихийных свалок по ул.Солнечная | до 1 мая 2015 г. | Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 7. | Установка освещения по ул.Садовая, ул.Молодежная | до 1 октября 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| п.Звездный |  |  |  |
| 1. | Планировка грунтовых дорог по улицам | в течение года | Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 2. | Заключение договоров и организация сбора и вывоза от придомовых территорий домовладений | в течение года | Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 3. | Посадка деревьев и кустарников | до 10 мая 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 4. | Проведение конкурсов «Лучшая улица», «Лучшее подворье» | до 15 сентября 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |
| 5. | Ликвидация стихийных свалок по ул.Школьная, ул.Степная, ул.Центральная | до 10 мая 2015 г. | Топольсков В.М., директор МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» |
| 6. | Установка освещения по ул.Центральная, ул.Школьная | до 1 октября 2015 г. | Шапкина Е.В., главный специалист администрации Верхнепогроменского сельского поселения |