А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВЕРХНЕПОГРОМЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО  РАЙОНА   ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2016 г. № 	12

Об утверждении Программы по благоустройству населенных пунктов Верхнепогроменского сельского поселения на 2016 год

В активизации работы по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Верхнепогроменского сельского поселения

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую Программу по благоустройству населенных пунктов Верхнепогроменского сельского поселения на 2016 год.

2. Постановление администрации Верхнепогроменского сельского поселения от 01.04.2015 года № 26 «Об утверждении Программы по благоустройству населенных пунктов Верхнепогроменского сельского поселения на 2015 год» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте и информационных стендах сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста администрации Верхнепогроменского сельского поселения Королёву А.М.

Глава Верхнепогроменского

сельского поселения                                                К.К. Башулов

Утверждена

постановлением администрации

Верхнепогроменского

сельского поселения

от 24.03.2016 г. №12

ПРОГРАММА

по благоустройству населенных пунктов

Верхнепогроменского сельского поселения на 2016 год

| №/№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Верхнепогромное |  |  |  |
| 1. | Уборка территории сельского парка | регулярно в течение года | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист |
| 2. | Организация сбора и вывоза мусора от населения | в течение года | МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 3. | Приведение в порядок памятников воинам и трибуны | до 6 мая 2016 года | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист |
| 4. | Планировка грунтовых дорог по улицам и подъездной дороги к сельскому кладбищу | в течение года | МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 5. | Уборка территории гражданского кладбища от мусора | в течение года | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист; МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 6. | Посадка деревьев и кустарников | до 10 мая 2016 г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист |
| 7. | Ремонт остановочного павильона | до 1 мая 2016 г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 8. | Проведение конкурсов «Лучшая улица», «Лучшее подворье» | до 20 октября 2016 г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист |
| 9. | Завоз воды и песка на гражданское кладбище | до 15 апреля 2016 г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 10. | Очистка придорожной территории на въездной дороге в с.Верхнепогромное | до 1 мая 2016 г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 11. | Ликвидация стихийных свалок по ул. Набережная, ул.Совхозная, ул.Зеленая, ул.Молодежная | 1 мая 2016 г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 12. | Ремонт уличного освещения | до 1 октября 2016 г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист |
| 13. | Покраска газопровода | в течение года | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 14. | Ремонт изгороди гражданского кладбища | до 10 апреля 2016г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| п.Волжанка |  |  |  |
| 1. | Планировка грунтовых дорог по улицам | в течение года | МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 2. | Посадка деревьев и кустарников | до 10 мая 2016г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист |
| 3. | Ремонт остановочного павильона | до 1 мая 2016г. | МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 4. | Проведение конкурсов «Лучшая улица», «Лучшее подворье» | до 20 сентября 2016г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист |
| 5. | Ликвидация стихийных свалок по ул. Солнечная | 1 мая 2016г. | МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 6. | Установка освещения по ул.Садовая, ул.Молодежная | до 1 октября 2016г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист |
| п.Звездный |  |  |  |
| 1. | Планировка грунтовых дорог по улицам | в течение года | МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 2. | Посадка деревьев и кустарников | до 10 мая 2016г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист |
| 3. | Проведение конкурсов «Лучшая улица», «Лучшее подворье» | до 20 сентября 2016г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист |
| 4. | Ликвидация стихийных свалок по ул. Школьная, ул. Степная, ул. Центральная | 1 мая 2016г. | МУП «Верхнепогроменское ЖКХ» - Топольсков В.М., директор |
| 5. | Установка освещения по ул. Центральная, ул. Школьная | до 1 октября 2016г. | Администрация Верхнепогроменского сельского поселения - Королёва А.М., главный специалист |